ACAΛI – Actieplan Ready for Action (april 2025)

# 1. Prototype Lambda (hardware + werkende UI)

Doel: binnen 4 weken een toonbaar toestel met UI en basishardware.

Acties:

– Designbrief finaliseren met Alexander (✅)

– Eerste mockup met Raspberry Pi / ESP / display

– Visuals + demo koppelen aan Netlify-link

– Planning en testmoment vastleggen

# 2. Partnerdocumenten actualiseren (inclusief ESG/rapportering)

Doel: up-to-date decks + fiches voor Matexi, CBRE, Ghelamco enz.

Acties:

– ESG-fiche en rapporteringstabel integreren in partnerdossier

– Engelstalige versie opmaken (optioneel)

– Custom pitch klaarzetten per partner (Regus/Titan = eerste)

# 3. Subsidiedossier VLAIO afronden (met rapporteringssectie)

Doel: officiële indiening tegen eind april.

Acties:

– ESG- en softwareuitbreiding toevoegen aan projectbeschrijving

– Begroting vervolledigen (inclusief Action Module)

– Final check + indienen via VLAIO-portaal

# 4. Soft launch / demo-afspraken inplannen

Doel: feedback en interesse ophalen via real-life demo.

Acties:

– Eerste demo's voorstellen aan CBRE / Matexi (met ESG-focus)

– LinkedIn-campagne met visuals en teaser

– Eerste video (optioneel) waarin je ACAΛI toont in 60 seconden

# 5. Developmenttrack voorbereiden (post-prototype)

Doel: na MVP snel doorontwikkelen richting schaalbaarheid.

Acties:

– Featurelijst opmaken op GitHub (Pulse, Export, Comfortlog)

– Partnerschappen opstarten voor sensorinstallaties

– Optionele white-labelstrategie voorbereiden